Pac the Knowledge
Knowledge Games
Friederike Herbold, Florian Kutz, Julian Busch, Thaer Aldefai

---
Anforderungen
PacMan im Hochschul-Motto
Steigender Schwierigkeitsgrad je Level
Super-Modus mit Kaffee
Kaffee taucht auf und verschwindet wieder

---
Arbeitspakete
NR	Name	Verantwortlicher
1	Anforderungen	Florian
2	Grafiken	Julian
3	Architektur	Florian
4	Implementierung	Florian
5	Tests	Thaer
6	Präsentationen
7	Machbarkeitsstudie exe	Florian
8	Packen und abschluss Überprüfung	Friederike
9	Spielbrett Design	Friederike
10	Spielbrett einfügen	Friederike	Gestrichen
11	Story Festlegen
12	Planung	Friederike
13	Umplanung	Friederike

---
Täglicher Ablauf
Arbeitspakete verteilt
Committet auf GitHub
Ergebnisse besprochen
Pull-Request
Probleme besprochen

---
Design

---
Implementierung
Meilensteine:
Board
Professor
Student
Kaffee
Super-Student
Score und Level -Counter

---
Tests
Bug-Kurve

---
Donnerstag
Spielauswahl
Anforderungen analysiert und niedergeschrieben
Story entwickelt
Architektur festgelegt
Grafiken begonnen

---
Freitag
Anforderungen überholt
Implementierung
Probleme mit Git-Hub -> Datenverlust
Grafiken weiterbearbeitet
Tests ausgearbeitet
Erste Tests

---
Wochenende
Haupt-Implementierer ausgefallen -> Rollentausch
Grafiken fertiggestellt
Testen
Erstes Bug-Fixing

---
Montag
Testen
Bug-Fixing
Dokumente überholt
Packen vorbereitet

---
Dienstag
Testen
Bug-Fixing
Akzeptanztest
Finalisieren

---
Spielvorführung

---
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!